# ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Προς: TFM Α.Ε.							Ημερομηνία : 10/10/2025

Θέμα: Παραμετροποίηση Cashflow & Παραμετροποίηση data στο Entersoft

## 1. Περιγραφή Έργου

Η υλοποίηση αφορά την παραμετροποίηση του cashflow και δημιουργία reporting έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει τα έσοδα – έξοδα της εταιρείας μέσα από μια οθόνη του Entersoft.

## 2. Παραδοτέα

- Παραμετροποίηση cashflow

- Reporting cashflow

- Παραμετροποίηση δεδομένων του οργανισμού TFM

- Παραμετροποίηση τρόπων πληρωμών

- Παραμετροποίηση γέφυρας λογιστικής για πιστωτές

## 3. Διάρκεια & Χρόνος Υλοποίησης

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 55 εργατοώρες και η παράδοση του θα είναι 10 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς και βάσει δική σας προτεραιότητας εφόσον συμπίπτει με κάποια άλλη υλοποίηση που μου έχετε αναθέσει.

## 4. Οικονομική Προσφορά

Χρέωση: 40 €/ώρα + ΦΠΑ 24%
Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 55 ώρες x 40 € = 2.200 € + ΦΠΑ

## 5. Όροι Πληρωμής

Εξόφληση 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου

## 6. Όροι Συνεργασίας

- Η προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης
- Όλες οι πληροφορίες που θα ανταλλαχθούν θεωρούνται εμπιστευτικές
- Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους τεχνικούς και χρονικούς όρους που θα συμφωνηθούν